**Documento de definición del proyecto**

**Proyecto**: Gastronomic Tour

1. **Equipo de desarrollo**

Fabian Soto

Eric Alvarado

Steven Jara

1. **Problemática**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Departamento/ Área** | **Problemática** |
|  | Gastronomía | En la actualidad existen varios sitios web que nos permiten conocer la forma de preparación de los diferentes platos tradicionales de nuestro Ecuador, el problema principal reside en que no existe un catálogo web que contenga la historia de cada plato debido a que nuestro país tiene una variedad impresionante de comidas tradicionales que varían dependiendo de la región o incluso ciudad en la que se encuentre, este proyecto no solo está enfocado en los turistas que vienen en busca de conocer nuestra cultura si no también se quiere llegar a la población local dado que existe una gran desinformación en nuestra cultura gastronómica. |

1. **Necesidades**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID-NEC** | **Departamento/ Área** | **Interesado** | **Posición** | **Necesidades** |
| NEC-001 | Gastronomía | Marco Guazha | Docente de Gastronomía | Visualizar los productos tradicionales de las provincias del Ecuador en la actualidad con su preparación. |
| NEC-002 | Gastronomía | Marco Guazha | Docente de Gastronomía | Visualizar las huecas típicas de las diferentes provincias con su historia y geolocalización. |
| NEC-003 | Gastronomía | Marco Guazha | Docente de Gastronomía | Obtener retroalimentación de la pagina por parte de los usuarios |
| NEC-004 | Gastronomía | Marco Guazha | Docente de Gastronomía | Crear una cuenta de con un rol de administrador para que pueda ingresar la información de los platos y tener un control de la página. |

1. **Épicas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID-EPI** | **Como (Rol)** | **Deseo** | **Para** |
| EPI-001 | Gerente del Proyecto | Crear un catálogo que contenga toda la informacion acerca de los platos tradicionales de la provincia de Loja | Dar a conocer la cultura gastronómica de la provincia de Loja |
| EPI-002 | Gerente del Proyecto | Crear un catálogo que contenga toda la informacion acerca de las huecas tradicionales de la provincia de Loja | Dar a conocer las "huecas" de la provincia de Loja |
| EPI-003 | Administrador | Crear un registro para mantener los datos de los usuarios que ingresen a la pagina | Mantener un control en los usuarios que ingresan |
| EPI-004 | Administrador | Asignar una cuenta de editor a los estudiantes de Gastronomia | Controlar la página y poder editar alguna sección de los productos |

1. **Historias de usuario**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID-HIS** | **ID-EPI** | **ID-NEC** | **Como(rol)** | **Deseo** | **Para** | **Criterios de Aceptación** | **Prioridad** | **Sprint** |
| **HU01-01** | EPI-001 | NEC-001 | **Gerente del Proyecto** | **Registrar la informacion de los platos tradicionales** | **Registrar la informacion de los platos** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Registrar la historia de cada plato** | **1** |  |
|  |  |  |  |  |  | **Registrar los ingredientes de cada plato** | **1** |  |
|  |  |  |  |  |  | **Registrar la preparacion de cada plato** | **1** |  |
|  |  |  |  |  |  | **Registrar la informacion nutricional de cada plato** | **2** |  |
| **HU01-02** | EPI-001 | NEC-001 | **Gerente del Proyecto** | **Visualizar la informacion de los platos tradicionales** | **Tener un registro de la historia de cada uno de los platos** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Presentar la historia de cada plato** | **1** |  |
|  |  |  |  |  |  | **Presentar los ingredientes de cada plato** | **1** |  |
|  |  |  |  |  |  | **Presentar la preparacion de cada plato** | **1** |  |
|  |  |  |  |  |  | **Presentar la informacion nutricional de cada plato** | **2** |  |
| **HU02-01** | EPI-002 | NEC-002 | **Gerente del Proyecto** | **Registrar la informacion de los huecas tradicionales** | **Registrar la informacion de las huecas** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Registrar la historia de las huecas** | **1** |  |
|  |  |  |  |  |  | **Registrar la ubicación de la hueca** | **1** |  |
|  |  |  |  |  |  | **Registrar el contacto de las hueca** | **2** |  |
|  |  |  |  |  |  | **Registrar los horarios de atencion** | **2** |  |
|  |  |  |  |  |  | **Registrar su pagina web** | **2** |  |
| **HU02-02** | EPI-002 | NEC-002 | **Gerente del Proyecto** | **Visualizar la informacion de las huecas tradicionales** | **Tener un registro de la historia de cada una de las huecas** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Presentar la historia de las huecas** | **1** |  |
|  |  |  |  |  |  | **Presentar la ubicación de la hueca** | **1** |  |
|  |  |  |  |  |  | **Presentar el contacto de las hueca** | **1** |  |
|  |  |  |  |  |  | **Presentar los horarios de atencion** | **2** |  |
|  |  |  |  |  |  | **Presentar su pagina web** | **2** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **HU03-01** | EPI-003 | NEC-003 | **Administrador del Proyecto** | **Crear un formulario para el registro de los usuarios** | **Tener un registro de los usuarios** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Crear un formulario de registro** | **1** |  |
|  |  |  |  |  |  | **Implementar los criterios de seguridad** | **1** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **HU04** | EPI-004 | NEC-003 | **Administrador del Proyecto** | **Asignar una cuenta de edicion a las personas que lo soliciten** | **Permitir al solicitante modificar la informacion** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Asignar un usuario de editor** | **1** |  |
|  |  |  |  |  |  | **Asignar una contraseña** | **1** |  |
|  |  |  |  |  |  | **Asignar los permisos que tiene** | **1** |  |

1. **Sprint Backlog**

**Sprint N.º: 1**

**Fecha inicio:** 30/11/2021

**Fecha fin:** 29/12/2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado |
| TA01-01 | Crear la interfaz para el registro de los platos | HU01-01 | Fabian | En Proceso |
| TA01-03 | Crear una seccion de busqueda de informacion de los platos tradicionales | HU01-01 | Steven | Terminado |
| TA01-04 | Crear un proceso de busqueda para los platos tradicionales | HU01-01 | Steven | Terminado |
| TA01-06 | Crear la interfaz que presenta la informacion de los platos | HU02-02 | Eric | Terminado |
| TA02-01 | Crear una interfaz para el registro de las huecas tradicionales | HU02-01 | Fabian | En Proceso |
| TA02-04 | Implementar un API de google maps para registrar las localizaciones de cada una de las huecas | HU02-01 | Steven | Terminado |
| TA02-05 | Crear la interfaz que presenta la informacion huecas | HU02-02 | Fabian | Terminado |

**Sprint N.º: 2**

**Fecha inicio:** 30/12/2021

**Fecha fin:** 28/01/2022

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID Tarea** | **Tarea** | **ID Historia** | **Responsable** | **Estado** |
| TA03-01 | Crear una interfaz de registro para el usuario | HU03-01 | Fabian | Terminado |
| TA03-02 | Crear un formulario de registro para el usuario | HU03-01 | Steven | Terminado |
| TA03-03 | Crear un log in para el usuario | HU03-01 | Steven | Terminado |
| TA04-01 | Asignar una lista de permisos al editor | HU04-01 | Erik | En Progreso |
| TA04-02 | Crear un usuario para el editor | HU04-01 | Erik | En Progreso |
| TA04-03 | Crear una contraseña para el editor | HU04-01 | Erik | Progreso |

Acuerdos:

Firman:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Steven Andrés Jara Silva  Estudiante Desarrollador | Fabian Antonio Soto  Estudiante Desarrollador | Eric Antonio Alvarado Ontaneda  Estudiante Desarrollador |
|  | | |
|  |  |  |
| Ing. Ramiro Leonardo Ramírez Coronel  Docente Ingeniería Web | Ing. Franco Olivio Guamán Bastidas  Docente Prácticum 2.1 | Ing. Manuel Eduardo Sucunuta  Docente Fundamentos de Ingeniería de Software |